论文1开工手册

项目名称：

VeriEdge: Verification-Aware Orchestration for Trustworthy Decentralized Edge LLM Inference

主稿：

[eurosys_draft.tex](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft.tex)

[eurosys_draft_v07.pdf](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft_v07.pdf)

这份手册怎么用

这份手册就是论文1项目组的唯一开工文件。

你可以直接把它发给研究生和合作者。后面所有人只围绕这一个问题推进：

如何把 VeriEdge 写成一篇偏系统的、证据链完整的论文。

一句话目标

这篇论文不是在写“区块链资源市场”，而是在写：

heterogeneous decentralized edge inference 中的 verification-aware orchestration

也就是：

如何编排多节点协同推理

如何只把任务安全地发给中标节点

如何在异构执行下做低成本、可归责的争议升级验证

当前最重要的结论

现在主稿已经有基础，但要真正变成可投系统论文，必须优先补 4 组实验：

1. E1 真实异构 honest-honest paired capture

2. E2 TSTC ablation

3. E4 verifier operational overhead

4. E5 verification-aware placement comparison

这 4 组就是当前项目组最核心的工作。

为什么只盯这 4 组

因为它们分别补的是主稿最关键的 4 个缺口：

E1：证明 TSTC 不是只在 synthetic setting 有效，而是在真实异构设备组合上有效

E2：证明 TSTC 不是靠调参碰巧成功，而是有清晰 operating point

E4：证明 verifier 不只是“能检测”，而且“有系统部署意义”

E5：证明这篇论文不只是 verifier 论文，而是真正的 orchestration 系统稿

当前主稿里已经有什么

主稿里已经有这些基础：

部署成本与 EXO 多节点协同代价

PPD vs RPD 的 delivery latency

THC vs TSTC 的主验证结果

一张 TSTC 扰动响应图

一张 verification-aware placement 的 proxy 图

也就是说，现在不是从零开始，而是在已有结果基础上补最关键的缺口。

推荐分工

如果是 4 个人，建议这样分：

学生A：E5

学生B：E1

学生C：E2 + E4

老师/高年级合作者D：主稿整合、图表挑选、文字统一

如果只有 3 个人：

学生A：E5

学生B：E1

学生C：E2 + E4

如果只有 2 个学生：

学生A：E1 + E2

学生B：E4 + E5

每个人的总要求

所有人都遵守这 4 条：

1. 不要把论文重新写回“区块链资源分配大平台稿”。

2. 不要只交截图，必须交原始结果表。

3. 不要只说“跑了实验”，必须明确哪些结果能进主稿。

4. 任何结果都要回到一句话：它有没有增强主稿的 claim。

E1：真实异构 paired capture

目标

把当前 verifier 证据从“mixed-stack + synthetic”推进到“真实硬件 / 真实后端的 honest-honest 对照”。

为什么它最关键

这是现在 verifier 证据链里最重要的一组实验。

如果没有它，审稿人很容易把当前结果理解成：

主要在人工扰动或校准过环境里有效

还不能证明 TSTC 真正解决了异构执行带来的误报问题

所以 E1 不是普通补实验，而是当前 verifier 主张能不能立住的关键。

最低要求

同一组 prompts

同一 shard plan

至少 3 组设备 / 后端组合

采集 C1 / C2 / C3

对每一组 honest-honest pair 同时评估 THC 和 TSTC

推荐设备 / 后端组合：

Mac mini M4 + Metal/int8

Mac mini M4 + BF16

Linux RTX3090 + FP32 或 BF16

实验协议

按下面顺序执行：

1. 固定一组 calibration prompts 和一组完全不重叠的 evaluation prompts。

2. 对每个设备 / 后端组合，在完全相同的 shard plan 下执行同一批 prompts。

3. 直接从真实执行路径采集 C1 / C2 / C3 三个 shard-boundary checkpoints。

4. 构造设备两两之间的 honest-honest 对照。

5. 在同一批 checkpoint traces 上同时评估 THC 和 TSTC。

必须报告的指标

THC FPR

TSTC FPR

各 checkpoint 的 mismatch 分布

honest-honest 条件下的 localization 标注为 N/A 或空值

可选增强指标：

不同设备组合之间的数值漂移分布

哪个 checkpoint 最容易出现 honest mismatch

至少要交什么

一张设备两两组合结果总表

一份 pairwise 详细结果表

一页以内结果说明

建议文件命名

exp_e1_<date>_<owner>_summary.csv

exp_e1_<date>_<owner>_pairwise_details.csv

notes/e1_run_notes.md

要写回主稿哪里

[eurosys_draft.tex](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft.tex:337)

这组实验完成的标志

主稿里的 paired-capture 表不再是 pending。

常见失败点

calibration 和 evaluation 混用

设备间 shard plan 不一致

只报 TSTC，不报 THC

只给截图，不给原始表

E2：TSTC ablation

目标

说明 TSTC 的 tolerance 和 sampling 设计是可解释的，不是拍脑袋调出来的。

为什么要做

当前主稿里已经有一张 noise-response 图，但这还不够。

审稿人接下来会问：

sample size 为什么是现在这个值

tolerance 为什么不是更松或更紧

checkpoint-specific tolerance 到底是不是必要

E2 的作用，就是把这些问题从“口头解释”变成“实验上可解释”。

最低要求

必须至少扫这几项：

sample size：4, 8, 16, 32, 64

tolerance scale：0.5x, 1x, 1.5x, 2x

checkpoint-specific vs global tolerance

实验场景

至少覆盖这 3 类：

honest homogeneous

来自 E1 的 real honest heterogeneous

tamper traces

实验协议

建议按两个维度分开跑：

第一组：

固定 tolerance

扫 sample size

第二组：

固定 sample size

扫 tolerance scale

第三组：

在相同 traces 上比较

checkpoint-specific tolerance

global shared tolerance

至少要交什么

FPR

TPR

LocAcc

verifier runtime per trace

建议输出图表

一张 sample-size 对 FPR / TPR / runtime 的图

一张 tolerance-scale 对 FPR / TPR 的图

一张 checkpoint-specific vs global 的对照表或图

建议文件命名

exp_e2_<date>_<owner>_samplesweep.csv

exp_e2_<date>_<owner>_tolerancesweep.csv

exp_e2_<date>_<owner>_runtime.csv

notes/e2_ablation_notes.md

要写回主稿哪里

[eurosys_draft.tex](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft.tex:359)

这组实验完成的标志

主稿除了现有 noise-response 图，还能再多一张真正的 ablation 主图或主表。

常见失败点

只跑一个 sweep，不做交叉对照

只报 FPR，不报 TPR / LocAcc / runtime

没有把真实异构 traces 加进来

E4：verifier overhead

目标

把 verifier 从“能检测”推进到“系统上可讨论、可部署”。

为什么必须做

没有 overhead，这篇就更像“验证机制论文”而不是“系统论文”。

系统 venue 最关心的是：

verifier 到底要存多少

verifier 到底要跑多久

challenge 到底拖慢多少

这三件事不落数值，deployability 的说服力就不够。

最低要求

至少测这几项：

checkpoint capture size

commitment size

verifier replay runtime

end-to-end challenge latency

validator-side storage footprint

至少要交什么

honest trace

challenged trace

tamper 或 failed challenge trace

每类 trace 都最好给出：

capture

commitment generation

replay

verdict emission

实验协议

建议最少在 3 类 trace 上测量：

honest trace

challenged trace

tamper trace 或 failed challenge trace

如果当前 instrumentation 不够，优先先把日志字段补齐，再开始批量跑。

建议结果组织方式

第一张表：

每个任务的 capture size

commitment size

storage footprint

第二张表：

replay runtime

challenge latency

分阶段时间拆分

建议文件命名

exp_e4_<date>_<owner>_size_breakdown.csv

exp_e4_<date>_<owner>_latency_breakdown.csv

exp_e4_<date>_<owner>_storage_breakdown.csv

notes/e4_overhead_notes.md

要写回主稿哪里

[eurosys_draft.tex](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft.tex:400)

这组实验完成的标志

主稿 overhead 表不再只写 pending，而是有明确的字节和时间结果。

常见失败点

没有单位，只写“大概多少”

只测平均值，不说测的是哪类 trace

把估算值当成实测值

E5：verification-aware placement

目标

把论文1真正写成 orchestration 系统稿，而不是 verifier + wrapper。

当前基础

主稿已经有一张 proxy 图，说明协同宽度变大后，系统会同时走向：

更高 latency inflation

更低 success retention

接下来要做的是把它扩成真正的 policy comparison。

为什么它决定论文像不像系统稿

如果没有 E5，这篇很容易被看成：

一个 verifier

外面套了一层系统壳

E5 的作用，就是证明 orchestrator 的确要显式考虑 network cost 和 verification risk，而不只是“验证器好用”。

最低要求

至少比较：

random

cost-only

reputation-aware

network-aware

verification-aware

verification-aware 至少考虑什么

预期 WAN 传输代价

协同宽度惩罚

provider 近期 challenge rate

设备 / 后端组合带来的 heterogeneity-risk proxy

工作负载要求

尽量与主稿 Section 6.1 使用相同任务族，保证可比

如果条件允许，加入 honest + adversarial mixed traces

至少增加一个 multi-task 或 queued setting

实验协议

建议按下面顺序做：

1. 先把 5 个 policy 的输入信号和打分规则固定下来。

2. 在同一 workload 上跑所有 policy。

3. 对每个 policy 统计统一指标。

4. 如果 challenge-rate 管线还没完全稳定，先跑 latency / success / goodput，再补 challenge/workload。

至少要交什么

task latency

success rate

challenge rate

verifier workload

goodput

可选指标：

requester-visible completion utility

平均 group width

建议输出图表

一张 policy -> metrics 汇总表

一张 latency / success / challenge 的对照图

建议文件命名

exp_e5_<date>_<owner>_policy_compare.csv

exp_e5_<date>_<owner>_policy_config.json

notes/e5_policy_notes.md

要写回主稿哪里

[eurosys_draft.tex](C:/Users/Win10%20Pro/Desktop/A_Blockchain_Based_Resource_Allocation_Mechanism_for_Edge_AI_Networks/paper1_veriedge/eurosys_draft.tex:430)

这组实验完成的标志

主稿里不再只有 proxy 结果，而是出现 policy-to-metrics 的直接对照图或表。

常见失败点

只比较 cost-only 和 verification-aware 两个策略

只报 latency，不报 challenge/workload

结果不能和 Section 6.1 的 deployment path 对齐

两周开工安排

第 1 周必须完成

E1：至少 2 组真实设备组合的 paired traces

E2：至少 1 组 sample sweep + 1 组 tolerance sweep

E4：至少一版 replay runtime 和 capture size

E5：至少一版 policy compare 表

第 1 周结束时，如果还没有这些原始结果，就说明进度偏慢。

第 2 周必须完成

E1：可直接填进主稿的 paired-capture 表

E2：至少 1 张主文级 ablation 图

E4：至少 1 张主文级 overhead 表

E5：至少 1 张主文级 placement comparison 图或表

第 2 周结束时，如果这些还写不回主稿，就要准备降 claim。

每周周报模板

每个学生每周交一条，格式固定：

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 负责实验 | E1 / E2 / E4 / E5 |
| 本周新结果 |  |
| 新生成文件 |  |
| 当前最好结果 |  |
| 当前卡点 |  |
| 下周计划 |  |
| 风险等级 | Green / Yellow / Red |

文件交付要求

所有结果统一交 3 类文件：

原始结果表

清洗后的结果表

一页以内的结果说明

建议统一放在：

paper1_veriedge/experiment_logs/

paper1_veriedge/experiment_tables/

paper1_veriedge/experiment_figures/

paper1_veriedge/notes/

老师验收时只看什么

你每周只需要看 4 件事：

1. 有没有原始结果文件，而不是只有截图

2. 有没有能直接进主稿的图或表

3. 这些结果是不是直接增强了论文主张

4. 有没有把项目重新带回“市场机制/平台大拼盘”方向

什么时候要立刻叫停重做

出现下面任意一条，就要立刻纠偏：

学生开始把主要精力放到 pricing / guarded market 上

verifier 实验只剩很多数字，但没有写回论文主张

placement 实验只报 utility / welfare，不报 latency / challenge / goodput

overhead 实验没有时间和字节单位

paired-capture 实验把 calibration 和 evaluation 混在一起

最后的工作原则

项目组所有人只记住一句话就够了：

不是把实验跑多，而是把主稿里最关键的缺口补上。